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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского
городского округа»
(далее – муниципальная программа)

 
1. Паспорт муниципальной программы
	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, Заместитель главы администрации Находкинского городского округа


	Соисполнитель муниципальной программы
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа, управление благоустройства администрации Находкинского городского округа,  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа, муниципальное казенное учреждение «ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

	Структура муниципальной программы:
	Мероприятия программы
Отдельное мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

	Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии)
	Постановление Администрации Приморского края 
от 27.12.2019 № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения 
и энергетики в Приморском крае».
Постановление Правительства Приморского края 
от 03.07.2025 № 563-пп «Об утверждении региональной программы Приморского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2025 - 2030 годы».
Постановление Администрации Приморского края 
от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

	Задачи муниципальной программы
	-обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа;
- создание комфортных условий проживания граждан в Находкинском городском округе;

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Реализация Муниципальной программы предусмотрена в период с 2026 по 2030 годы. Этапы не предусмотрены.

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	Целевыми индикаторами, характеризующими достижения целей муниципальной программы, являются: 
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;
- протяженность сетей  коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена; 
- доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда Находкинского городского округа, 
в котором необходимо произвести ремонт; 
- доля многоквартирных домов, оборудованных пандусами и иными средствами доступности 
для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;
- сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО»;
-доля жилых домов в частном секторе, оборудованных контейнерными площадками для сбора ТКО;
- количество установленных контейнеров для сбора ТКО».

	Прогнозная оценка расходов  муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого  бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам  
	Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет        4 037 008,84 тыс. руб., в том числе:
1. Местный бюджет – 870 807,12 тыс. руб. из них:
- 2026 год – 298 021,17 тыс.руб.;
- 2027 год – 184 230,25 тыс.руб.;
- 2028 год – 200 076,85 тыс.руб.;
- 2029 год – 188 478,85 тыс.руб.;
- 2030 год – 0,00 тыс.руб.
2. Прогнозная оценка привлекаемых средств 
из краевого бюджета 2 545 197,32 тыс. руб., в том числе:
- 2026 год –  479 786,25 тыс.руб.;
- 2027 год –   755 829,91 тыс.руб.;
- 2028 год – 807 509,33 тыс.руб.
- 2029 год – 502 071,83 тыс.руб.;
- 2030 год – 0,00 тыс.руб.
3. Прогнозная оценка привлекаемых средств 
из федерального бюджета – 621 004,40 тыс. руб., 
в том числе:
- 2026 год – 112 016,30 тыс.руб.;
- 2027 год – 209 386,25 тыс.руб.;
- 2028 год – 299 601,85 тыс.руб.;
- 2029 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2030 год – 0,00 тыс.руб.

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам  
	Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 
1 339 570,14 тыс. руб., в том числе:
1. Местный бюджет – 270 880,41 тыс. руб. из них:
- 2026 год – 182 951,56 тыс.руб.;
- 2027 год – 83 134,02 тыс.руб.;
- 2028 год – 4 794,83 тыс.руб.;
- 2028 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2029 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2030 год – 0,00 тыс.руб.
2. Краевой бюджет – 574 887,83 тыс. руб.,из них:
- 2026 год –  360 133,43 тыс.руб.;
- 2027 год –  86 748,61 тыс.руб.;
- 2028 год – 128 005,79 тыс.руб.
- 2028 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2029 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2030 год – 0,00 тыс.руб.
3. Федеральный бюджет 493 801,90 тыс.руб., из них:
- 2026 год –  112 016,30 тыс.руб.;
- 2027 год –  154 219,75 тыс.руб.;
- 2028 год  – 227 565,85 тыс.руб.
- 2028 год –  0,00 тыс.руб.;
- 2029 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2030 год – 0,00 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Результатами реализации муниципальной программы являются:
- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры,  в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования составит до 7 ед. к 2031 г.; 
- увеличение протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена до 50 000 п.м. к 2031 г.;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт до 32,8 % к 2031 г.;
- увеличение доли многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов до 100 % к 2031 г.;
- сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО» до 100 % к 2031 г;
- увеличение доли жилых домов в частном секторе, оборудованных  контейнерными площадками для сбора ТКО до 100 % к 2031 г.;
- увеличение количества установленных контейнеров для сбора ТКО до 500 ед. к 2031 г».



1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Необходимость разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» обоснована социально-экономическими приоритетами развития Находкинского городского округа.
Полномочия органов местного самоуправления в области содержания жилищного фонда, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривают организацию содержания муниципального жилищного фонда, организацию теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, участие в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, организацию освещение улиц, дорог, скверов.
Повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах, надлежащее функционирование учреждений образования, здравоохранения, торговли и других объектов, составляющих полноценную городскую среду, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению является немаловажным мероприятием муниципальной программы для создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Находкинского городского округа.
Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Около 60 процентов основных фондов муниципального теплоэнергетического и водоснабжающего хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности находятся 
в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода 
из строя оборудования в зимний период.
Коммунальное хозяйство - одно из самых сложных систем городского хозяйства. Бесперебойная подача в жилые и общественные здания тепла, воды, электроэнергии требует высокого уровня организации, большого объема ремонтных, очистительных и профилактических работ на инженерных сетях 
и сооружениях. 
Поставка энергоресурсов до потребителей на территории Находкинского городского округа осуществляется ресурсоснабжающими организациями преимущественно на арендованном муниципальном имуществе. В собственности муниципального образования находятся сети теплоснабжения протяженностью                 184,6 км, водоснабжения – 360,60 км, водоотведения – 230,7 км. Кроме того на территории округа имеются очистные сооружения канализации 3 единицы, насосные станции водопровода в количестве 15 единиц,  канализационные насосные станции в количестве 34 единиц, которые по причине существенного износа в процессе эксплуатации требуют реконструкции и модернизации.
Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является снижение качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Большие потери воды, тепловой и электрической энергии 
в процессе производства влекут за собой неэффективное использование коммунальных ресурсов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей 
 сооружений приведет к возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. 
В муниципальной собственности Находкинского городского округа 
по состоянию на 01.01.2025 г. находится 86,2 тыс. кв. м. жилищного фонда. Действующим жилищным законодательством на наймодателя возложена обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых помещений 
в состоянии, пригодном для проживания. За период с 2018 по 2025 годы отремонтировано 3 224,71 кв. м муниципального жилищного фонда. 
При предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются преимущественно жилые помещения вторичного рынка жилья, 
в случае их освобождения предыдущим нанимателем жилого помещения. 
Как правило, освобожденные жилые помещения требуют восстановительного ремонта.
Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы 
по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ. 
Основными проблемами в области благоустройства территории Находкинского городского округа являются:
- неудовлетворительное состояние подпорных стен, а также их отсутствие 
в местах, где они необходимы, в связи с чем необходимо их строительство, реконструкция и капитальный ремонт;
-  на отдельных территориях отсутствуют сети ливневой канализации 
или они не обладают достаточной мощностью для сбора воды; 
- необходимость устройства на отдельных территориях лестниц.
Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, подпорных стенок и лестниц предложенных объектов позволит значительно улучшить экологическое и санитарное состояние городского округа, что, в свою очередь, приведет к улучшению эстетического облика и повышению уровня комфортности проживания населения.
При решении перечисленных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства целесообразно использование программно-целевого метода, который обеспечивает единство четко структурированной 
и сформулированной содержательной части Программы с созданием 
и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, 
а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Программа представляет собой комплекс мероприятий направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий проживания населения Находкинского городского округа. Использование программно-целевого метода позволит:
- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;
- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;
- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение первоочередных задач.
Одним из внешних рисков при использовании программно-целевого метода может стать риск сокращения бюджетного финансирования, направленного 
 выполнение Программы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы, предусматривается возможность внесения изменений в Программу 
с корректировкой  ее показателей, а также перераспределение объемов финансирования с определением первоочередных, приоритетных мероприятий. 
В целях минимизации риска неисполнения предусматривается определение приоритетов исполнения наиболее важных мероприятий с их первоочередным финансированием и внесение соответствующих изменений в программу.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусмотрена в период с 2026 по 2030 годы. Этапы не предусмотрены.


3. Целевые  показатели (индикаторы) с расшифровкой 
плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам реализации указаны в приложении № 1 к Программе. 
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Методика расчета
	Источник информации

	1
	количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, ед.
	определяется путем подсчета количества  объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, за отчетный год
	официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2

	2
	доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт, Д (%)
	D = (A/B) x 100 
A - количество отремонтированных муниципальных квартир НГО;
B -  общее количество муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт
	официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2

	3
	доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо   оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, Д (%)
	D = (A/B) x 100 
A - количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;
B - общее количество многоквартирных домов которые необходимо   оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов
	официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2

	4
	сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО»
	определяется путем предоставления получателем субсидии документа, подтверждающего сохранение или увеличение объемов (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО»
	данные, полученные от получателя субсидии

	5
	количество контейнерных площадок для сбора ТКО,  созданных в частном секторе
	Определяется исходя поступивших заявок от потребителей 
	форма КС-2

	6
	количество установленных контейнеров для сбора ТКО
	Определяется исходя из потребности, предоставленный  перевозчиком ТКО
	данные, полученные от перевозчика ТКО



4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов 
и показателей, установленных в муниципальной программе.
4.2. Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:
4.2.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства:  
4.2.1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения;  
4.2.1.2. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения 
и водоотведения;  
4.2.1.3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
4.2.1.4. Проектно-изыскательские работы;
4.2.1.5. Приобретение пожарных гидрантов;
4.2.1.6. Мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей: 
4.2.1.6.1. Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края направлено на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности и осуществляется за счет средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления по организации теплоснабжения.
Перечень работ, указанных в подпункте 4.2.1.6.1. приведен в приложении   № 6 к муниципальной программе». 
Перечень работ, указанных в подпунктах 4.2.1.1.- 4.2.1.5. приведен в приложении  № 5 к муниципальной программе.
4.2.2. Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа. Реализация мероприятия «Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа» направлена на выполнение восстановительного ремонта освобождаемых муниципальных квартир, приведение их в состояние пригодное для проживания. Адресный перечень представлен в приложении № 7 к Программе.
4.2.3. Обустройство многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов в Находкинском городском округе включает в себя:
4.2.3.1. Разработку проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами;
4.2.3.2. Оборудование  многоквартирных домов  пандусами. Адресный перечень формируется по мере выявления потребности и представлен в приложении № 8 к Программе. 
4.2.4. Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов 
на территории  Находкинского городского округа включает в себя:
4.2.4.1. Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО. Направлено 
на приобретение (изготовление и поставка) контейнеров для сбора ТКО на существующие площадки, для замены.   
4.2.4.2. Организацию площадок для сбора ТКО в частном секторе. Направлено на создание площадок для сбора ТКО в частном секторе. Перечень представлен в приложении № 9 к муниципальной программе.
4.2.4.3. Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе. Мероприятие направлено на поддержание нормативного состояния площадок ТКО в частном секторе.
4.2.4.4. Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе. Направлено на осуществление транспортирования отходов, не относящихся к ТКО, на утилизацию либо захоронение с площадок ТКО, расположенных в частном секторе Находкинского городского округа, по мере накопления таких отходов.
4.2.4.5. Участие в организации деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов. Указанное мероприятие реализуется в рамках статьи 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО» в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Находкинском городском округе.
4.2.5. Обеспечение граждан твердым топливом. Реализация мероприятия «Обеспечение граждан твердым топливом» направлена на обеспечение большего количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.
4.2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов включает в себя:
4.2.6.1. Разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов. Адресный перечень (в целях разработки проектно-сметной документации) ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту представлен в приложении № 10 к Программе.
4.2.6.2. Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов.
4.2.6.3. Реконструкцию ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы. Источником финансового обеспечения мероприятия являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий). 
4.2.7. Создание условий для управления многоквартирными домами включает
 в себя:
4.2.7.1. Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов. Адресный перечень многоквартирных домов, 
в которых необходимо провести капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов (приложение № 11 к Программе) формируется на основании заявки 
на получение субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии 
из бюджета Находкинского городского округа управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам Находкинского городского округа в целях возмещения части затрат, связанных с проведением капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов 
по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков 
и подъездов, утвержденным постановлением администрации Находкинского городского округа.
4.2.8. Организацию снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда включает в себя:
4.2.8.1. Организацию снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа. Указанное мероприятие направлено на создание, модернизацию объектов электроснабжения (включая их проектирование, строительство, реконструкцию). Перечень районов комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа для организации снабжения электрической энергией представлен в приложении № 12 к муниципальной программе.
4.2.9. Капитальный ремонт многоквартирных домов включает в себя:
4.2.9.1. Проведение капитального ремонта крыш и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута Находкинского городского округа. Реализация мероприятия направлена на предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам Находкинского городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта крыш и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута из бюджета Находкинского городского округа с учетом средств субсидий Приморского края, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края. 
Перечень многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого предоставляется субсидия Приморского края, представлен в приложении № 13 к муниципальной программе.
4.2.9.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа, построенных для детей-сирот. Реализация мероприятия направлена на предоставление субсидии из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, построенных для детей-сирот в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, построенных для детей-сирот.
Перечень многоквартирных домов Находкинского городского округа, построенных для детей-сирот, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого предоставляется субсидия из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа, представлен в приложении № 15 к Программе.
4.2.10. Отдельное мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Находкинского городского округа и включает в себя разработку проектно-сметной документации, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и линейных объектов, а также мероприятия по осуществлению строительного контроля. 
Мероприятия финансируются из бюджета Приморского края с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и бюджета Находкинского городского округа и внебюджетных источников. Перечень объектов коммунального хозяйства, подлежащих строительству, реконструкции (модернизации), капитального ремонта в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»,  представлен в приложении № 14 к Программе. 
4.2.11. Пункт утратил силу.
4.2.12. Отдельное мероприятие: Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие направлено на приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства с учетом предоставленной субсидии из бюджета Приморского края в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства представлен в приложении № 16 к муниципальной программе.
4.3. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств бюджета Находкинского городского округа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 
и утверждение в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - ежегодный отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 
и финансовое управление;
обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 
10 рабочих дней;
обеспечивает своевременную и достоверную государственную регистрацию муниципальной программы в государственной автоматизированной системе «Управление» через портал государственной автоматизированной системы «Управление» в течение 10  дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений.
4.5. Ответственный соисполнитель – управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа:
обеспечивают разработку и реализацию основных и отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных и отдельных мероприятий, входящих в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;
несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
являются ответственными в части осуществления строительного контроля.
4.6. Пункт утратил силу.
4.7. Ответственный соисполнитель – управление благоустройства  администрации      Находкинского     городского     округа,   муниципальное   казенное 
учреждение «ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»: 
обеспечивают разработку и реализацию основных и отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных и отдельных мероприятий, входящих в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;
несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 

Прогнозная оценка муниципальной программы представлена в приложении №2 муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлена в приложение № 3 муниципальной программы.
[bookmark: P245]
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
и входящих в нее отдельных мероприятий проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели 
и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 
по следующим формулам:
[image: base_23572_90618_5]
где:
Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или:
[image: base_23572_90618_6]
для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.
Степень реализации муниципальной программы программы рассчитывается по формуле:
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где:
Iц - степень реализации муниципальной программы;
цi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;
7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 
как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программыв отчетном периоде 
по формуле:
Сфин = ЗфактЗплан,
где:
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы 
в отчетном году;
Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.
7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий оценивается для каждого мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
Мр = Мв / М,
где:
Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, 
из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Iц - степень реализации муниципальной программы;
Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Мр - Степень реализации мероприятий муниципальной программы;
2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
8. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

_____________________________________________________
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            Приложение № 1
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СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»

	
	
	
	Значения целевого показателя (индикатора)
	ожидаемые конечные результаты за период реализации

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры,  в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования
	ед.
	4
	1
	1
	1
	0
	7

	2.
	Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении  которых произведен восстановительный ремонт и замена
	п.м.
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	50 000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.
	Доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт
	%
	3,5
	9,5
	17,5
	24,5
	32,8
	32,8

	4.
	Доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо   оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Количество контейнерных площадок для сбора ТКО, созданных в частном секторе
	ед
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	7
	Количество установленных контейнеров для сбора ТКО
	ед
	100
	100
	100
	100
	100
	500
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы Находкинского городского округа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»
	Всего 
	889 823,72
	1 149 446,41
	1 307 188,03
	690 550,68
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	112 016,30
	209 386,25
	299 601,85
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	479 786,25
	755 829,91
	807 509,33
	502 071,83
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	298 021,17
	184 230,25
	200 076,85
	188 478,85
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства
	Всего 
	508 168,10
	426 410,53
	459 210,53
	650250,68
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	300 000,00
	312560,00
	312 560,00
	502071,83
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	208 168,10
	113 850,53
	146 650,53
	148178,85
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения
	Всего 
	75 552,75
	86 200,00
	100 000,00
	100000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	75 552,75
	86 200,00
	100 000,00
	100000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
	Всего
	63 200,00
	6000,00
	25000,00
	25000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	63 200,00
	6000,00
	25000,00
	25000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.
	Проектно-изыскательские работы
	Всего
	59 537,00
	4 000,00
	4 000,00
	195040,15
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	189511,83
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	59 537,00
	4000,00
	4000,00
	5528,32
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	9 731,20
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Приобретение пожарных гидрантов
	Всего
	600,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	600,00
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей
	Всего
	309 278,35
	329 010,53
	329 010,53
	329 010,53
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	300 000,00
	312 560,00
	312 560,00
	312 560,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	9 278,35
	16450,53
	16450,53
	16450,53
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края
	Всего
	309 278,35
	329010,53
	329010,53
	329 010,53
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	300 000,00
	312 560,00
	312 560,00
	312 560,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	9 278,35
	16450,53
	16450,53
	16450,53
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Основное мероприятие: Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа
	Всего
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов  Находкинского городского округа пандусами  и иными средствами доступности для инвалидов
	Всего
	1 500,00
	1 800,00
	1 800,00
	1800,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	1 500,00
	1 800,00
	1 800,00
	1800,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов  пандусами и иными средствами доступности для инвалидов
	Всего
	500,00
	1 000,00
	1 000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	500,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами
	Всего
	1 000,00
	800,00
	800,00
	800,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	1 000,00
	800,00
	800,00
	800,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	4.
	Основное мероприятие:                                               Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории  Находкинского городского округа
	Всего
	12 404,67
	9 200,00
	9 200,00
	9200,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	12 404,67
	9 200,00
	9 200,00
	9200,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Обустройство площадок контейнерами  для сбора ТКО
	Всего
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе
	Всего
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе
	Всего
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
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	4.4.
	Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе 
	Всего
	7 800,00
	6 200,00
	6 200,00
	6200,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	7 800,00
	6 200,00
	6 200,00
	6 200,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	Участие в организации деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов (лизинг)
	Всего
	1 104,67
	0, 00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	1 104,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Основное мероприятие: Обеспечение граждан твердым топливом
	Всего
	58 568,97
	7 000,00
	7 000,00
	7000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	51 961,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	6 607,07
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов
	Всего
	912,00
	1 000,00
	1 000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	912,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6.1.
	Разработка проектно-сметной документации  на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов
	Всего
	912,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	912,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Основное мероприятие: Создание условий по управлению многоквартирными домами
	Всего
	1 694,50
	38,26
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	1 643,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	50,83
	38,26
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов
	Всего
	1 694,50
	38,26
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	1 643,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	50,83
	38,26
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	8.
	Основное мероприятие:
Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.
	Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Всего
	64 292,86
	224 000,00
	224 000,00
	11200,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	48500,00
	212800,00
	212800,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	15792,86
	11200,00
	11200,00
	11200,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	Проведение капитального ремонта крыш и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута
	Всего
	50 000,00
	224 000,00
	224 000,00
	11200,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	48 500,00
	212800,00
	212800,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	1 500,00
	11 200,00
	11 200,00
	11 200,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	9.2.
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, построенных для детей-сирот
	Всего
	14 292,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	14 292,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Отдельное мероприятие:  Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	Всего
	212 882,62
	346 839,62
	471 719,50
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	112 016,30
	209 386,25
	299 601,85
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	59 250,68
	113 469,91
	165 149,33
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	41 615,64
	23 983,46
	6 968,32
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.1.
	Строительство напорного коллектора от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул.Спортивная,51 в г. Находка (2 этап) 
	Всего
	100 783,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	53 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	29 146,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	18003,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	10.2.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНC IV подъема до ВНС «Луначарского» г. Находка (Участок водопроводной сети 2Д-500 мм от ул. Некрасова, 13 до ул. Фруктовая, 13)
	Всего
	109 468,67
	243402,38
	359163,27
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	58 383,30
	154 219,75
	227 565,85
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	30 103,87
	86 748,61
	128 005,79
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	20981,50
	2 434,02
	3 591,63
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
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	10.3.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм (участок: территория АО "Приморский завод") г. Находка
	Всего
	0,00
	103437,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	55 166,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	26721,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	21549,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.4.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм г. Находка (участок: территория АО "НСРЗ"; АО "Морской порт "Тихоокеанский" (ДВСМЗ))
	Всего
	0,00
	0,00
	112556,23
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	72036,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	37143,54
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	0,00
	3376,69
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.5.
	Мероприятия по осуществлению строительного контроля
	Всего
	2 630,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	2 630,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.
	Отдельное мероприятие:  Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	19 400,00
	123158,00
	123158,00
	123158,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	18430,00
	117000,00
	117000,00
	117000,00
	0,00

	
	
	Бюджет Находкинского городского округа
	970,00
	6158,00
	6158,00
	6158,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



            Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением              администрации
Находкинского      городского     округа 
						                                                                                                  от 15 сентября 2025 года № 1902                                                     













РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета
Находкинского городского округа, (тыс. руб.)
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Годы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	000
	08 0 00 0000
	000
	655 101,29
	324 102,38
	360 366,47
	0,00
	0,00

	1.
	Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства: Приложение № 5 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 02 00000
	000
	319 235,36
	80 700,00
	1 203,20
	0,00
	0,00

	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 02 42010
	243
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42010
	244
	50 771,36
	75600,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42010
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 02 42030
	244
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42030
	243
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42030
	414
	0,00
	5 100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42031
	243
	21029,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                      МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 02 42030
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.4.
	Проектно-изыскательские работы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                      МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 02 27105
	414
	0,00
	0,00
	1 203,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 27106
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42011
	244
	595,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42050
	244
	2 887,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42050
	243
	286,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42060
	244
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42060
	243
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 42060
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 S2320
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 Д2320
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Приобретение пожарных гидрантов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 02 24010
	244
	113,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей: Приложение № 6
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 02 S0000
	000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 ST003
	000
	243 051,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 02 ST003
	243
	240 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 ST003
	243
	3 051,38
	
	
	
	

	2
	Основное мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства:  Приложение № 7
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 01 00000
	000
	8 005,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 01 41010
	244
	8 005,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 03 00000
	000
	1161,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.1.
	Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов  пандусами
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	501
	08 9 03 41100
	244
	211,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Оборудование  многоквартирных домов  Находкинского городского округа пандусами, Приложение № 8
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 03 41102
	244
	950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории  Находкинского городского округа
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0503
	08 9 07 00000
	000 
	11 892,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Обустройство площадок контейнерами  для сбора ТКО
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0503
	08 9 07 43040
	244
	1 988,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 9
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0503
	08 9 07 43040
	244
	815,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0503
	08 9 07 43040
	244
	185,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0503
	08 9 07 43040
	244
	7 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортированию ТКО на территории Находкинского городского округа, на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники по договорам финансовой аренды (лизинга)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0503
	08 9 07 64094
	811
	1 104,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	Основное мероприятие: Обеспечение граждан твердым топливом
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 05 00000
	000
	15 571,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Обеспечение граждан твердым топливом
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 9 05 S2620
	244
	10 739,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 05 S2620
	244
	332,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 05 Д2620
	244
	4 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, лестниц и подпорных стенок
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                  МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 08 00000
	000
	965,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, лестниц и подпорных стенок
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы 
 МКУ «УКС»
	851
	0503
	08 9 08 43105
	243
	965,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, лестниц и подпорных стенок, Приложение № 10
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы 
 МКУ «УКС»
     
	851
	0503
	08 9 08 43105
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Основное мероприятие: Создание условий по управлению многоквартирными домами, Приложение № 11
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 09 00000
	000
	1 694,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 09 S2330
	811
	1 643,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0501
	08 9 09 S2330
	811
	50,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Основное мероприятие:
Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда, 
Приложение № 12
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы 
 МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 10 00000
	000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8.1.
	Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы 
 МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 10 R505C
	244
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 11 00000
	000
	64 292,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	Проведение капитального ремонта крыш и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута, Приложение № 13
	Управление хозяйства жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0501
	08 9 11 S2780
	811
	48 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0501
	08 9 11 S2780
	811
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.2.
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, построенных для детей-сирот
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы 
 МКУ «УКС»
	851
	0501
	08 9 11 S2780
	243
	14 292,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Отдельное мероприятие:  Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», Приложение № 14
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 7 ИЗ0000
	000
	212 882,62
	243402,38
	359163,27
	0,00
	0,00

	10.1.
	Строительство напорного коллектора от ГНС по ул.Спортивной до КГН по ул.Спортивная,51 в г.Находка  (2 этап)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	414
	53 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	414
	29 146,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	414
	667,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗД1541
	414
	17 336,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10.2.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНC IV подъема до ВНС «Луначарского» г. Находка (Участок водопроводной сети 2Д-500 мм от ул. Некрасова, 13 до ул. Фруктовая, 13)
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы             Управление жилищно-коммунального хозяйства
 МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	414
	0,00
	154 219,75
	227 565,85
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	414
	0,00
	86 748,61
	128 005,79
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗД1541
	414
	18244,78
	2 434,02
	3 591,63
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	243
	58 383,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	243
	30 103,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 07 ИЗ51541
	243
	2 736,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.3.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм (участок: территория АО "Приморский завод") г. Находка
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы             Управление жилищно-коммунального хозяйства
 МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 02 S0000
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 S0000
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.4.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм г. Находка (участок: территория АО "НСРЗ"; АО "Морской порт "Тихоокеанский" (ДВСМЗ))
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы             Управление жилищно-коммунального хозяйства
 МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 02 S0000
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	851
	0502
	08 9 02 S0000
	414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.5.
	Мероприятия по осуществлению строительного контроля
	  Управление жилищно-коммунального хозяйства
	851
	0502
	08 07  И3 Д1541
	244
	2 630,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11.
	Отдельное мероприятие:  Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
	Управление благоустройства Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                  МКУ «УКС»
	851
	0502
	08 9 13 S2060
	244
	19400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



             Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением              администрации
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ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»


	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Сроки реализации мероприятия
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель реализации мероприятия
	Наименование целевого показателя (индикатора)

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства, приложение № 5
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2030гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п. м
	600
	654
	0
	0
	0
	протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена;

	
	
	
	
	количество отремонтированных объектов теплоснабжения
	ед.
	4
	0
	0
	0
	0
	количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования

	1.2.
	Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения
	п. м
	4972
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения
	ед.
	2
	0
	0
	0
	0
	 

	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                                МКУ «УКС»
	2026 - 2030 гг.
	количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед.
	 1
	0
	0
	0
	0
	 

	1.4.
	Проведение проектно-изыскательских работ
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                                МКУ «УКС»
	2026 - 2030 гг
	количество объектов, на которых проведены проектно-изыскательские работы
	ед.
	14
	0
	2
	0
	0
	 

	1.5.
	Приобретение пожарных гидрантов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	количество приобретенных гидрантов
	ед.
	5
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.6.
	Мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт

	1.6.1.
	Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края, приложение № 6
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт
	п.м.
	9 400
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	 

	2.
	Основное мероприятие: Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа,  приложение № 7 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт
	%.
	3,5
	9,5
	17,5
	24,5
	32,8
	доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт

	3.
	Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами, приложение № 8
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	разработка проектной документации
	Да/Нет (1/0)
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.2.
	Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами, приложение № 8
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	количество многоквартирных домов, оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов от общего количества многоквартирных домов, которые необходимых оборудовать  пандусами и иными средствами доступности для инвалидов
	ед.
	1
	0
	0
	 0
	0
	количество многоквартирных домов, оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов от общего количества многоквартирных домов, которые необходимых оборудовать  пандусами и иными средствами доступности для инвалидов

	4.
	Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	количество установленных контейнеров для сбора ТКО
	ед.
	100
	100
	100
	100
	100
	количество установленных контейнеров для сбора ТКО

	4.2.
	Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, приложение № 9
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	количество контейнерных площадок для сбора ТКО,  созданных в частном секторе
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	количество контейнерных площадок для сбора ТКО,  созданных в частном секторе

	4.3.
	Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	отработанные обращения (заявления) 
	Да/Нет (1/0)
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.4.
	Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	отработанные обращения (заявлений)
	Да/Нет (1/0)
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Участие в организации деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов (лизинг)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг
	сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортир-х твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от плана по договорам с КГУП «ПЭО»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	сохранение или увеличение получателем субсидии объема (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО»

	5.
	Основное мероприятие: Обеспечение граждан твердым топливом
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	количество домовладений, снабженных твердым топливом
	ед.
	300
	 0
	0
	0
	0
	 

	6.
	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов, приложение № 10
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                             МКУ «УКС»
	2026 - 2030 гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы    МКУ «УКС»          
	2026 - 2030 гг.
	разработка проектной документации
	Да/Нет (1/0)
	1
	 0
	 0
	 0
	0 
	 

	6.2.
	Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы  
           МКУ «УКС»          
	2026 - 2030 гг.
	количество отремонтированных, реконструированных, построенных ливнестоков, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов
	ед.
	0 
	1
	0 
	 0
	 0
	 

	7.
	Основное мероприятие: Создание условий по управлению многоквартирными домами
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, приложение № 11
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 - 2030 гг.
	количество отремонтированных многоквартирных домов
	ед.
	3
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8.
	Основное мероприятие: Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                      МКУ «УКС»          
	2026 - 2030 гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа, приложение №12
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы    МКУ «УКС»            
	2026 - 2030 гг.
	количество точек приссоединения
	ед.
	36
	0
	0
	0
	0
	 

	9.
	Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2030 гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Проведение капитального ремонта крыш и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута Находкинского городского округа, приложение № 13
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2030 гг
	количество отремонтированных многоквартирных домов
	ед.
	2
	0
	0
	0
	0
	 

	9.2.
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, построенных для детей-сирот, приложение № 15
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы    МКУ «УКС»            
	2026-2030 гг
	количество отремонтированных многоквартирных домов
	ед.
	2
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10.
	Отдельное мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», приложение             № 14
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                                 МКУ «УКС»    
	2026-2030 гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Строительство напорного коллектора от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная,51 в г. Находка (2 этап)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026 г.
	перечень построенных объектов
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	10.2.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНC IV подъема до ВНС «Луначарского» г. Находка (Участок водопроводной сети 2Д-500 мм от ул. Некрасова, 13 до ул. Фруктовая, 13)
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                                 МКУ «УКС»             
	2026 г.
	перечень построенных объектов
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	10.3.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм (участок: территория АО "Приморский завод") г. Находка
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                                 МКУ «УКС»     Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2027гг.
	капитальный ремонт
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10.4.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм г. Находка (участок: территория АО "НСРЗ"; АО "Морской порт "Тихоокеанский" (ДВСМЗ))
	Управление архитектуры, градостроительства и рекламы                           МКУ «УКС»       Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2027гг.
	капитальный ремонт
	ед.
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	10.5.
	Мероприятия по осуществлению строительного контроля
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2030 гг.
	услуги по проведению строительного контроля
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	11.
	Отдельное мероприятие: Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2026-2030 гг.
	количество приобретенной специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
	ед.
	3
	0
	0
	0
	0
	 




<*> - в графе 12 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы), приведенный в паспорте программы (подпрограммы) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)".<*> - в графах 7, 8, 9,10,11 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0).<*> - при наличии "Подпрограмм" указываются задачи по каждой подпрограмме.

      Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа 
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902









	
	
	
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа


	
	№ п/п
	Перечень работ
	Ед. изм
	Плани-руемый объем работ 

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	2026 год
	
	

	
	1.
	Мероприятия в области коммунального хозяйства:	
	
	

	
	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.1.
	Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение,  замена оборудования на объектах теплоснабжения:
	
	

	
	
	Выполнение работ по техническому перевооружению здания мазутонасосной станции склада горюче-смазочных материалов ЮМР котельной №1.3 Находкинского городского округа(г.Находка,ул.Судоремонтная,3а)(система вентиляции, противопожарная система, система контроля и сигнализация загазованности)
	ед.
	1

	
	
	Выполнение работ по техническому перевооружению резервуаров для хранения мазута на складе горюче-смазочных материалов котельной № 1.1, котельной №1.3 Находкинского городского округа 
	ед.
	2

	
	
	Техническое перевооружение котельной 1.3 по адресу: г.Находка, ул.Судоремонтная,5 с целью установки парового котла ДЕ-25-14ГМ
	ед.
	1

	
	1.1.2.
	Ремонт сетей теплоснабжения 
	
	

	
	
	Выполнение работ по ремонту сети теплоснабжения от тепловой камеры до детского сада №54, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Постышева, 37б
	п/м
	600

	
	1.2.
	Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.1.
	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	
	Ремонт напорного водовода в пос. Ливадия от дома №7 по ул. Новая до № 7 по ул. Песчаная
	п/м
	680

	
	
	Ремонт системы ХВС от дома № 9 до дома №10 с врезкой к домам №7А, 8А по ул. Комсомольская в пос.Южно-Морской
	п/м
	250

	
	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8

	
	
	Ремонт распределительного водовода от дома № 1 до дома № 9 по ул. Комсомольская в пос. Южно-Морской с заменой ветхой стальной трубы 
	п/м
	320

	
	
	Ремонт системы ХВС в с. Душкино от дома № 12 до дома № 26 по ул. Беляева 
	п/м
	700

	
	
	Ремонт напорного водовода системы ХВС по ул. Ватутина в с. Душкино
	п/м
	400

	
	
	Ремонт самотечного канализационного коллектора в районе ул.Победы в п.Южно-Морской
	п/м
	700

	
	
	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС 3 БАМР до КНС 14 (участок до камеры гашения)
	п/м
	1020

	
	
	Выполнение работ по замене участка существующих сетей водоснабжения от бомбоубежища по ул. Бабкина, д.4 до проспекта Приморский, д.2 мкр. Врангель
	п/м
	114

	
	
	Выполнение работ по замене участка внутриквартальных сетей водоснабжения ул. Железнодорожная, мкр. Вранель
	п/м
	200

	
	
	Выполнение работ по замене участка существующих сетей водоснабжения от бомбоубежища по ул.Внутрипортовая, д.23/4 мкр. Врангель
	п/м
	186

	
	
	Выполнение работ по замене участка существующих сетей водоснабжения от бомбоубежища по ул.Бабкина, мкр. Врангель
	п/м
	202

	
	
	Выполнение работ по ремонту самотечного канализационного коллектора от КНС «Береговая», до очистных сооружений «Береговой» мкр. Врангель 
	п/м 
	200

	
	1.2.2.
	Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	
	Технологическое оборудование, комплекс очистки воды от родона (скважина №564 п. Козьмино)
	шт.
	1

	
	
	Замена шиберной задвижки на ГНС
	шт.
	1

	
	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	 
	 

	
	
	Строительство станции очистки воды, производительностью 250 м3/ч на водозаборе Хмыловский для нужд п. Врангель
	
	1

	
	1.4.
	Проектно-изыскательские работы
	
	

	
	
	Проектно-изыскательские работы по объектам теплоснабжения
	шт.
	6

	
	
	Проектно-изыскательские работы по объектам водоснабжения и водоотведения
	
	1

	
	
	Актуализация проектной (рабочей) документации технического перевооружению резервуаров мазута
	шт.
	1

	
	
	Оказание услуг по разработке Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в МО г. Находке (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
	шт.
	1

	
	
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства Напорного коллектора
	шт.
	1

	
	
	Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы выполненных работ парового котла
	шт.
	1

	
	
	Актуализация имеющейся схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа
	шт.
	2

	
	
	Выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Парковый» района Мыс Астафьева (Приморский край)
	шт.
	1

	
	1.5.
	Поставка пожарных гидрантов
	шт.
	5

	
	
	2027 год
	
	

	
	1.
	Мероприятия в области коммунального хозяйства:	
	
	

	
	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.1.
	Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение,  замена оборудования на объектах теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.2.
	Ремонт сетей теплоснабжения 
	
	

	
	
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1.4. по ул. Тимирязева, ул. 25 Октября, ул. Добролюбова
	п.м.
	314

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	Капитальный ремонт тепловых сетей 1.4. по ул. Находкинский пр-кт, 104, ул. 25 Октября и ул. Тимирязева, 21
	п.м.
	340

	
	1.2.
	Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.1.
	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.2.
	Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	
	

	
	1.4.
	Проектно-изыскательские работы
	
	

	
	1.5.
	Поставка пожарных гидрантов
	шт.
	

	
	
	2028 год
	
	

	
	1.
	Мероприятия в области коммунального хозяйства:	
	
	

	
	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.1.
	Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение,  замена оборудования на объектах теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.2.
	Ремонт сетей теплоснабжения 
	
	

	
	1.2.
	Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.1.
	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.2.
	Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	
	

	
	1.4.
	Проектно-изыскательские работы
	
	

	
	
	Строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне Ливадия (пос. Южно-Морской, с. Анна)
	шт.
	1

	
	
	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно бытовой канализации в г. Находка, мкр. «Поселок Врангель»
	шт.
	1

	
	1.5.
	Поставка пожарных гидрантов
	шт.
	

	
	
	2029-2030 годы
	
	

	
	1.
	Мероприятия в области коммунального хозяйства:	
	
	

	
	1.1.
	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.1.
	Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение,  замена оборудования на объектах теплоснабжения:
	
	

	
	1.1.2.
	Ремонт сетей теплоснабжения 
	
	

	
	1.2.
	Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.1.
	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.2.2.
	Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения 
	
	

	
	1.3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	
	

	
	1.4.
	Проектно-изыскательские работы
	
	

	
	1.5.
	Поставка пожарных гидрантов
	шт.
	





       Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
от 15 сентября 2025 года № 1902
                                 
                             
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в 
рамках реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края


	№ пп
	Перечень работ по объектам
	Ед.изм.
	Объем работ

	2026 год

	
	В рамках мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 1.4 ул.Тимирязева, 26 а –участки внутриквартальной тепловой сети по ул.Тимирязева,ул.Сенявина, ул.Добролюбова, ул.25 Октября
	п.м.
	

	2
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 3.4 ул.Красноармейская, 24 - участки внутриквартальной тепловой сети по ул.Пограничная, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13а, 24-26 
	п.м.
	

	3
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 3.3 ул.Школьная, 24 - участки внутриквартальной тепловой сети по ул.Постышева 43а,39, Бульвар Энтузиастов, 5, 1
	п.м.
	

	4
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 6.2 п.Южно-Морской (ЦТП 6.2) - участки внутриквартальной тепловой сети по ул.Луговая и ул.Заречная
	п.м.
	

	5
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.8 Рыбный порт -участки внутриквартальной тепловой сети от ТК10 по Находкинскому проспекту, 68А до ЦТП 2.2 по ул. Верхне-Морская, 138а
	п.м.
	

	6
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ООО «Техстройдом» - участки внутриквартальной тепловой сети от ТК 28 по Проспекту Мира, 4 до ТК 34 по Проспекту Мира, 20
	п.м.
	

	Итого
	п.м.
	



       Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
от 15 сентября 2025 года № 1902




АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального жилищного фонда Находкинского 
городского округа, в котором необходимо произвести ремонт
	
	№ п/п
	Адрес

	1
	2

	 
	2026 год

	1
	г. Находка, ул. Астафьева, 107-93

	2
	г. Находка, ул. Крабовая, 3-21

	3
	г. Находка, ул. Гагарина, 5-13

	4
	г. Находка, ул. Гагарина, 3-14

	5
	г. Находка, ул. Владивостокская, 56-54

	6
	г. Находка, ул. Нахимовская, 32-133

	7
	г. Находка, ул. Ленинградская, 22-3

	8
	г. Находка, Астафьева, 115-29

	9
	г. Находка, Находкинский проспект, 100а -23

	 
	2027-2030 годы

	1
	г. Находка, ул. Малиновского, 18-15

	2
	г. Находка, ул. Пограничная, 113-32

	3
	г. Находка, ул. Нахимовская, 33-80

	4
	г. Находка, микрорайон «поселок Ливадия», ул. Заречная, 7-21



       Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
от 15 сентября 2025 года № 1902



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами 
и иными средствами доступности для инвалидов


	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Разработка проектно-сметной документации, год                      
	Выполнение строительно-монтажных работ, год

	1
	г. Находка, ул. Ленинградская, д. 22 (кв.3)
	2026
	2026-2027



         Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
жилых домов в частном секторе Находкинского городского округа,                            где необходимо обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО


	N п/п
	Адресный ориентир
	Количество контейнерных площадок

	2026 год

	1
	г. Находка, ул. Угольная, д. 32 
	6

	2
	г. Находка, микрорайон «поселок Ливадия», ул. Ливадийская, д. 6
	

	3
	г. Находка, микрорайон «поселок Ливадия», ул. Центральная, д. 16
	

	4
	г. Находка, микрорайон «поселок Ливадия», ул. Совхозная, д. 6
	

	5
	г. Находка, микрорайон «поселок Врангель» (п. Козьмино), ул. Набережная, д. 74
	

	6
	г. Находка, микрорайон «поселок Врангель» (п. Козьмино), ул. Нижне-Набережная, д. 68
	

	2027-2030 гг.

	
	
	20



Приложение № 10

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
от 15 сентября 2025 года № 1902



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

	№ п/п
	Адресный ориентир
	Наименование вида работ, требуемых к выполнению
	Разработка проектно-сметной документации, год                      
	Выполнение строительно-монтажных работ, год               

	
	
	строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков
	строительство, реконструкция и капитальный ремонт подпорных стенок
	строительство, реконструкция и капитальный ремонт лестниц
	строительство, реконструкция и капитальный ремонт покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов
	
	

	1. 
	вдоль дороги по ул. Пограничной в районе домов 17-21,  г. Находка
	 +
	+ 
	 
	 
	2026 
	2027-2028 



        Приложение № 11

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в которых необходимо провести
капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества
по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных
блоков и подъездов

	№ п/п
	Адрес
	Количество многоквартирных домов

	1
	2
	3

	2026 год

	1
	г. Находка, ул. Спортивная, д. 7
	3

	2
	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40А
	

	3
	г. Находка, мкр. "поселок Врангель", ул. Восточный проспект, д.9
	

	2027-2030 гг.

	
	
	





      Приложение № 12

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902

ПЕРЕЧЕНЬ 
районов комплексной жилой застройки на территории Находкинского
 городского округа для организации снабжения электрической энергией


	Ориентир, место расположения районов
	Количество
точек присоединения 

	2026 год

	Приморский край, г. Находка, в 546 м. на северо-запад от ул. Советская д.9
	36



           Приложение № 13

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого предоставляется субсидия Приморского края


	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ  

	2026 год

	г. Находка, Находкинский проспект, 100
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 102
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 104
	Капитальный ремонт фасада

	2027 год

	г. Находка, Владивостокская, 3
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Ленинская, 1 
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Ленинская, 2
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Ленинская, 3
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Дальняя, 4
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 94
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 96
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 98
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 106
	Капитальный ремонт фасада

	г. Находка, Находкинский проспект, 110
	Капитальный ремонт фасада

	2028 - 2030 годы

	 
	 



          Приложение № 14

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902





ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
коммунального хозяйства, подлежащих строительству, реконструкции(модернизации), капитального ремонта 
в рамках реализации регионального проекта 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего
 в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» 


	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Вид работ
	Год проведения работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Строительство напорного коллектора от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул.Спортивная,51 в г. Находка (2 этап)
	От ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, 51 в г. Находка
	Строительство объекта ВКХ
	2026

	2.
	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНC IV подъема до ВНС «Луначарского»  г. Находка (Участок водопроводной сети 2Д-500 мм от ул. Некрасова, 13 до ул. Фруктовая, 13)
	от ВНC IV подъема до ВНС «Луначарского» г. Находка (Участок водопроводной сети 2Д-500 мм от ул. Некрасова, 13 до ул. Фруктовая, 13
	Капитальный ремонт
	2026

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм (участок: территория АО "Приморский завод") г. Находка
	 Приморский край,  г.Находка, пр-кт. Находкинский, 69. Приморский край, Находкинский городской округ: г. Находка, начинается от границы с территорией Рыбного порта до существующего колодца т. 1 на территории ППСО «Приморрыбиром».
	Капитальный ремонт
	2027

	4.
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-500 мм г. Находка (участок: территория АО "НСРЗ"; АО "Морской порт "Тихоокеанский" (ДВСМЗ))
	Приморский край,           г. Находка,                  пр-кт.Находкинский, 59; Приморский край,           г. Находка,               пр-кт.Находкинский, 59, стр.2.
	Капитальный ремонт
	2028



           Приложение № 15

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902


ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов Находкинского городского округа, 
построенных для детей-сирот, подлежащих капитальному ремонту, 
на проведение которого предоставляется субсидия из бюджета 
Приморского края бюджету Находкинского городского округа


	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ  

	2026

	г. Находка, Надежды , 17
	Капитальный ремонт мест общего пользования (1,2,3 этажи, двери, входная группа, крыльцо); замена водомерного узла; устройство полов и лестниц в подвал; утепление и гидроизоляция подвала; устройство освещения в подвале; ремонт крыши и утепления чердачного пространства; ремонт системы водоотведения в подвале и на чердаке; ремонт водосточной системы

	г. Находка, Надежды , 19
	Капитальный ремонт мест общего пользования (1,2,3 этажи, двери, входная группа, крыльцо); замена водомерного узла; устройство полов и лестниц в подвал; утепление и гидроизоляция подвала; устройство освещения в подвале; ремонт крыши и утепления чердачного пространства; ремонт системы водоотведения в подвале и на чердаке; ремонт водосточной системы



           Приложение № 16

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа                                                                           
                                                                                       от 15 сентября 2025 года № 1902


ПЕРЕЧЕНЬ 
специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства

	№ п/п
	Вид специализированной техники
	Количество 

	1
	2
	3

	2026 год

	1
	Мусоровоз с задней загрузкой на базе шасси МАЗ (или эквивалент)
	2

	2
	Автомобиль ГАЗ 231073
	1

	2027-2030 годы
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